Artefact Agile Scrum

Projet : Bénéficiaire d'assurance

# Vision du projet

Nom du projet : Bénéficiaire d'assurance

Objectif : Permettre à un employé de mettre à jour son dossier de bénéficiaire d'assurance via un système simplifié, tout en garantissant la communication des informations entre lui, les ressources humaines (RH) et la compagnie d'assurance.

Bénéfices :

- Réduction des erreurs de saisie et des erreurs dans les informations
- Facilité dans la mise à jour des données d’assurance
- Meilleure collaboration RH – assurance - employé

# Liste des acteurs

| Acteur | Rôle |
| --- | --- |
| Employé | Demande la mise à jour du bénéficiaire d’assurance |
| Conseiller RH | Collecte les informations et traite la mise à jour dans le système |
| Compagnie d'assurance | Reçoit la notification officielle du changement de bénéficiaire |

# Regroupement de fonctionnalités

Fonctionnalités 1 : Gestion des demandes de mise à jour

- Réception d’un appel ou formulaire de demande par le conseiller RH

- Identification de employee(recherche)

- Collecte des informations personnelles

Fonctionnalités 2 : Traitement du changement de bénéficiaire (ou ajout)

- Validation et enregistrement du nouveau bénéficiaire

- Notification automatique des parties concernées (employe ,RH, et compagnie d’assurance)

- Journalisation des changements et traitements

# User Stories

| ID | En tant que... | Je veux... | Afin de... |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Employé | Contacter le service RH pour mettre à jour mon bénéficiaire | Assurer que mes informations soient à jour |
| US02 | Conseiller RH | Recevoir et répondre aux demandes de mise à jour | Pouvoir traiter la demande |
| US03 | Conseiller RH | Collecter les informations personnelles de l’employé | Compléter la mise à jour du dossier |
| US04 | Employé | Fournir le nom de mon nouveau bénéficiaire | Mettre à jour mon contrat d'assurance |
| US05 | Conseiller RH | Valider et enregistrer le nom du bénéficiaire | Assuré que la donnée soit stockée correctement |
| US06 | Système | Envoyer une notification de changement au service assurance | informer le partenaire externe |
| US07 | Système | Envoyer une confirmation à l’employé | Lui garantir que sa demande a été prise en compte |

# Product Backlog

| ID | User Story | Priorité | Estimation | Critères d’acceptation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | En tant qu'employé, je veux contacter le service RH pour mettre à jour le bénéficiaire. | Haute | 3 | Une méthode de communication est disponible (téléphone) |
| US02 | En tant que conseiller RH, je veux répondre aux demandes de mise à jour. | Haute | 3 | Le RH peut répondre à la demande et voir l’identité de l’employé et le lien avec le nouveau bénéficiaire |
| US03 | En tant que conseiller RH, je veux collecter des informations personnelles de l’employé. | Haute | 5 | Le RH a accès à un formulaire |
| US04 | En tant qu'employé, je veux fournir le nom du nouveau bénéficiaire. | Haute | 2 | Le champ est accessible et obligatoire, validation présente |
| US05 | En tant que conseiller RH, je veux enregistrer le bénéficiaire dans le système. | Haute | 3 | Le système stocke la donnée dans le dossier de l’employé |
| US06 | En tant que système, je veux envoyer une notification à la compagnie d’assurance. | Moyenne | 3 | Un courriel est généré automatiquement avec le nom du bénéficiaire et la relation entre lui et l’employe |
| US07 | En tant que système, je veux envoyer une confirmation à l’employé. | Moyenne | 2 | L’employé reçoit une confirmation |

# Sprint backlog

Présentation du travail à faire

| Id Item | Numéro sprint | Titre des sprints | Estimation |
| --- | --- | --- | --- |
| Release 1. Gestion des demandes de mise à jour du bénificiaire |  |  |  |
| 1 | 1 | Récéption d’appel demande de formulaire de bénéficiaire | 5 heures |
| 2 | 2 | Identification de l’employe | 2 heures |
| 3 | 3 | Collecte des informations personnelles du bénificiaire | 8 heures |
| Release 2. Traitement du changement de bénéficiaire |  |  |  |
| 4 | 4 | Validation et enregistrement du nouveau bénéficiaire | 5 heures |
| 5 | 5 | Notification des parties concernées | 5 heures |
| 6 | 6 | Journalisation des traitements et des changements | 2 heures |

Etablissement des sprints

| Numéro Tâche | Nom de la tâche | Période |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1. Réception d’appel demande de formulaire de bénéficiaire |  |  |
| 1 | Créer un formulaire de nouveau bénéficiaire |  |
| Sprint 2. Identification de l’employé |  |  |
| 2 | Créer un service pour rechercher l’employé |  |
| 3 | Créer un formulaire permetant d’enregistrer l’employé si pas encore présent dans le système |  |
| 4 | Créer un service pour récupérer les informations de l’employé |  |
| Sprint 3. Collecte des informations personnelles du bénéficiaire |  |  |
| 5 | Enregistrer les informations de nouveau bénéficiaire |  |
| 6 | Créer un système de statut pour les demandes |  |
| Sprint 4. Validation et enregistrement du nouveau bénéficiaire |  |  |
| 7 | Créer uns services de validation des demandes |  |
| 8 | Enregistrer les informations définitives après validation |  |
| Sprint 5. Notification des parties concernés |  |  |
| 9 | Créer un service de notification des parties concernés |  |
| Sprint 6. Journalisation des traitements et des changements |  |  |
| 10 | Créer un service de journalisation de toutes les traitements |  |